ФИНТЕХ-МАРКЕТ

Маркетплейс финансовых решений и кредитов

Описание процессов разработки и поддержки программного обеспечения «Маркетплейс финансовых решений и кредитов»
B2B платформа объединяющая полный цикл сопровождения заключенных сделок в частности выдачи займов и предоставления иных финансовых услуг.

Оглавление

1.	Общие сведения о документе	3

2.	Общие сведения о программном обеспечении	4

3.	Процессы жизненного цикла программного обеспечения	5

3.1.	Общие сведения	5

3.2.	Процессы реализации программных средств	5

3.2.1.	Процесс реализации программных средств	5

3.2.2.	Процесс анализа требований к программным средствам	6

3.2.3.	Процесс проектирования архитектуры программных средств	8

3.2.4.	Процесс детального проектирования программных средств	9

3.2.5.	Процесс конструирования программных средств	10

3.2.6.	Процесс комплексирования программных средств	11

3.2.7.	Процесс квалификационного тестирования программных средств	13

3.3.	Процессы поддержки программных средств	14

3.3.1.	Процесс менеджмента документации программных средств	14

3.3.2.	Процесс менеджмента конфигурации программных средств	16

3.3.3.	Процесс обеспечения гарантии качества программных средств	16

3.3.4.	Процесс верификации программных средств	17

3.3.5.	Процесс валидации программных средств	18

3.3.6.	Процесс ревизии программных средств	18

3.3.7.	Процесс аудита программных средств	19

3.3.8.	Процесс решения проблем в программных средствах	19

4.	Устранение неисправностей в ходе эксплуатации	20

5.	Совершенствование программного обеспечения	23

6.	Требования к персоналу, необходимому для обеспечения поддержки и развития программного обеспечения	24

Общие сведения о документе

Настоящий документ описывает   процессы, обеспечивающие поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Маркетплейс финансовых решений и кредитов» (далее — ПО), в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации. А также в документ включена информация о совершенствовании ««Маркетплейс финансовых решений и кредитов»» и о персонале, необходимом для данной поддержки.

Общие сведения о программном обеспечении

«Маркетплейс» - решение для мгновенного получения материальной помощи для обеспечения жизненно важных потребностей клиента.

Решение «Маркетплейс» состоит из следующих функциональных блоков:

Процессы жизненного цикла программного обеспечения

Общие сведения

Жизненный цикл программных средств, входящих в состав ПО, обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Основные процессы жизненного цикла программных средств в соответствии с указанным ГОСТ описаны в данном разделе.

Процессы реализации программных средств

    - Процесс реализации программных средств

Цель процесса реализации программных средств заключается в создании заданных элементов ПО, выполненных в виде программных продуктов или услуг. В ходе этого процесса происходит преобразование заданных поведенческих, интерфейсных и производственных ограничений в действия, которые создают системный элемент.

В результате успешного осуществления процесса реализации программных средств происходит:

- Определение стратегии реализации;

- определение ограничений по технологии реализации проекта;

- изготовление программных элементов ПО;

- передача изготовленных программных элементов в систему контроля версий.

В дополнение к этим действиям процесс реализации программных средств имеет следующие процессы более низкого уровня:

- Процесс анализа требований к программным средствам;

- процесс проектирования архитектуры программных средств;

- процесс детального проектирования программных средств;

- процесс конструирования программных средств;

- процесс комплексирования программных средств;

- процесс квалификационного тестирования программных средств.

Параллельно процессу реализации происходит разработка документации в соответствии с процессом менеджмента программной документации.

    - Процесс анализа требований к программным средствам

Цель процесса анализа требований к программным средствам заключается в установлении требований к программным элементам ПО. Преобразовании определенных требований правообладателей в совокупность необходимых системных технических требований, которыми будут руководствоваться при проектировании и разработке ПО.

В результате успешного осуществления процесса анализа требований к программным средствам:

- Определяются требования к программным элементам ПО и их интерфейсам;

- требования к программным средствам анализируются на корректность и тестируемость;

- осознается воздействие требований к программным средствам на среду функционирования;

- устанавливается совместимость и прослеживаемость между требованиями к программным средствам и требованиями к ПО;

- определяются приоритеты реализации требований к программным средствам;

- требования к программным средствам принимаются и обновляются по мере необходимости;

- оцениваются изменения в требованиях к программным средствам по стоимости, графику работ и техническим воздействиям;

- требования к программным средствам воплощаются в виде базовых линий и доводятся до сведения заинтересованных сторон.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Должны определяться системные функциональные и нефункциональные требования, описывающих проблему, подлежащую решению;

- требования должны уточняться;

- системные требования должны анализироваться на корректность и тестируемость;

- требования должны расставляться по приоритетам, утверждаться и обновляться;

- системные требования должны согласовываться с базовой линией требований заказчика;

- должно формироваться и оптимизироваться предпочитаемое проектное решение;

- должна происходить оценка затрат и рисков.

Процесс проектирования архитектуры программных средств

Цель процесса проектирования архитектуры программных средств заключается в обеспечении проекта для программных средств, которые реализуются и могут быть верифицированы относительно требований.  То есть то, как системные требования следует распределить относительно элементов ПО.

В результате успешной реализации процесса проектирования архитектуры программных средств:

- Разрабатывается проект архитектуры программных средств и устанавливается базовая линия, описывающая программные составные части, которые будут реализовывать требования к программным средствам;

- определяются внутренние и внешние интерфейсы каждой программной составной части.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Должна происходить разработка архитектурного проекта ПО, в соответствии с которым выполняется идентификация верхнего уровня архитектуры и элементов ПО и удовлетворяются заданные требования;

- требования должны распределяться по элементам ПО;

- должны определяться внутренние и внешние интерфейсы каждого системного элемента;

- должна произойти верификация между системными требованиями и архитектурой ПО;

- системные требования, конструкция, архитектурный проект ПО и их взаимосвязи должны отражаться в базовой линии и сообщаться всем участвующим сторонам;

- в системный проект должны включаться человеческий фактор, эргономические знания, технические приемы, методы и средства.

Процесс детального проектирования программных средств

Цель процесса детального проектирования программных средств заключается в обеспечении проекта программными средствами, которые реализуются и могут быть верифицированы относительно установленных требований и архитектуры программных средств, а также в детализации программных средств для последующего кодирования и тестирования.

Результатом успешного осуществления процесса детального проектирования программных средств является:

- Разработка детального проекта каждого программного компонента, описывающего создаваемые программные модули;

- определение внешних интерфейсов каждого программного модуля;

- установка совместимости и прослеживаемости между детальным проектированием, требованиями и проектированием архитектуры.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Детальный проект должен быть разработан для каждого программного компонента программной составной части;

- должен быть разработан и документально оформлен детальный проект для внешних интерфейсов к программным составным частям, между программными компонентами и между программными блоками;

- детальный проект базы данных должен быть разработан и документально оформлен;

- пользовательская документация должна совершенствоваться по мере необходимости;

- должны определяться и документироваться требования к тестированию и графики работ по тестированию программных блоков;

- должны обновляться требования к тестированию и графики работ по комплексированию программных средств;

- должны оцениваться требования к тестированию и детальный проект для программных средств;

- результаты оценки должны быть оформлены документально.

Процесс конструирования программных средств

Цель процесса конструирования программных средств заключается в создании исполняемых программных блоков, которые должным образом отражают проектирование программных средств.

В результате успешного осуществления процесса конструирования программных средств:

- Определяются критерии верификации для всех программных блоков относительно требований;

- изготавливаются программные блоки, определенные проектом;

- устанавливается совместимость и прослеживаемость между программными блоками, требованиями и проектом;

- завершается верификация программных блоков относительно требований и проекта.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Должны быть разработаны и документально оформлены программные блоки, база данных и процедуры по их тестированию;

- каждый программный блок и база данных должны быть протестированы, чтобы можно гарантировать, что они удовлетворяют требованиям;

- результаты должны быть документально оформлены;

- документация пользователя должна быть улучшена при необходимости;

- требования к тестированию и графики работ по комплексированию программных средств должны иметь возможность совершенствоваться;

- программный код и результаты испытаний должны быть оценены, учитывая их соответствие требованиям и стандартам, согласованность между блоками, результаты тестирования. Результаты оценки должны быть документально оформлены.

Процесс комплексирования программных средств

Цель процесса комплексирования программных средств заключается в объединении программных блоков и программных компонентов, создании интегрированных программных элементов, которые демонстрируют, что функциональные и нефункциональные требования к программным средствам удовлетворяются на полностью укомплектованной или эквивалентной ей операционной платформе.

В результате успешного осуществления процесса комплексирования программных средств:

- Разрабатывается стратегия комплексирования для программных блоков, согласованная с программным проектом и с требованиями к программным средствам, расположенными по приоритетам;

- разрабатываются критерии верификации для программных составных частей, которые гарантируют соответствие требованиям к программным средствам;

- изготавливаются программные составные части, определенные стратегией комплексирования;

- регистрируются результаты комплексного тестирования;

- устанавливаются согласованность и прослеживаемость между программным проектом и программными составными частями;

- разрабатывается и применяется стратегия регрессии для повторной верификации программных составных частей при возникновении изменений в программных блоках.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Должен быть разработан план комплексирования для объединения программных блоков и программных компонентов в программную составную часть;

- план должен быть оформлен документально;

- программные блоки, программные компоненты и тесты должны быть объединены;

- результаты комплексирования и тестирования должны быть оформлены документально;

- пользовательская документация должна обновляться по мере необходимости;

- для каждого квалификационного требования к программной составной части должен быть разработан и документально оформлен комплект тестов, тестовых примеров и процедур тестирования для проведения квалификационного тестирования программных средств;

- должна произойти оценка плана комплексирования, проекта, кода, тестов, результатов тестирования и пользовательской документации;

- результаты оценки должны быть оформлены документально.

Процесс квалификационного тестирования программных средств

Цель процесса квалификационного тестирования программных средств заключается в подтверждении того, что комплектованный программный продукт удовлетворяет установленным требованиям.

В результате успешного осуществления процесса квалификационного тестирования программных средств:

- Определяются критерии для комплектованных программных средств с целью демонстрации соответствия требованиям к программным средствам;

- комплектованные программные средства верифицируются с использованием определенных критериев;

- записываются результаты тестирования;

- разрабатывается и применяется стратегия регрессии для повторного тестирования комплектованного программного средства при проведении изменений в программных составных частях.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Критерии для оценки соответствия системным требованиям должны быть разработаны;

- Система должна пройти тестирование после сборки;

- результаты тестирования должны быть задокументированы как подтверждение соответствия ПО предъявляемым требованиям и готовность к передаче ПО на следующий этап.

Процессы поддержки программных средств

Процессы поддержки программных средств предусматривают специально сфокусированную совокупность действий, направленных на выполнение специализированного программного процесса. Любой поддерживающий процесс помогает процессу реализации программных средств как единое целое с обособленной целью, внося вклад в успех и качество программного проекта.

Процесс менеджмента документации программных средств

Цель процесса менеджмента документации программных средств заключается в разработке и сопровождении зарегистрированной информации по программным средствам, созданной некоторым процессом.

В результате успешного осуществления процесса менеджмента документации программных средств происходит:

- Разработка стратегии идентификации документации, которая реализуется в течение жизненного цикла программного продукта или услуги;

- определение стандартов, которые применяются при разработке программной документации;

- определение документации, которая производится процессом или проектом;

- определение и утверждение содержания и целей всей документации;

- разработка документации и организация доступа к ней в соответствии с определенными стандартами;

- сопровождение документации в соответствии с определенными критериями.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Стратегия менеджмента документации должна быть оформлена в виде плана, определяющего документы, которые производятся в течение жизненного цикла программного продукта;

- каждый идентифицированный документ должен быть разработан в соответствии с подходящими стандартами на документацию;

- источник и правомерность использования исходных данных для документов должны быть подтверждены;

- подготовленные документы должны рассматриваться и редактироваться по формату, техническому содержанию и стилю представления в соответствии со стандартами на документацию;

- документы должны изготавливаться и поставляться в соответствии с планом.

Процесс менеджмента конфигурации программных средств

Цель процесса менеджмента конфигурации программных средств заключается в установлении и сопровождении целостности программных составных частей процесса или проекта и обеспечении их доступности для заинтересованных сторон.

В результате успешного осуществления процесса менеджмента конфигурации программных средств происходит:

- Разработка плана менеджмента конфигурации программных средств;

- идентификация, определение и ввод в базовой линии системы составных частей, порождаемых процессом или проектом;

- контроль модификаций и выпусков этих составных частей;

- обеспечение доступности модификаций и выпусков для заинтересованных сторон;

- регистрация и предоставление информации о статусе составных частей и модификаций;

- обеспечение завершенности и согласованности составных частей;

- контроль хранения, обработки и поставки составных частей.

Процесс обеспечения гарантии качества программных средств

Цель процесса обеспечения гарантии качества программных средств заключается в предоставлении гарантии соответствия рабочей продукции и процессов предварительно определенным условиям и планам.

В результате успешного осуществления процесса обеспечения гарантии качества программных средств происходит:

- Разработка стратегии обеспечения гарантии качества;

- создание и поддержка свидетельств гарантии качества;

- идентификация и регистрация проблем и (или) несоответствий с требованиями;

- верификация соблюдения продукцией, процессами и действиями соответствующих стандартов, процедур и требований.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Разработка стратегии гарантии качества должна осуществляться в соответствии с условиями проекта в целях обеспечения соответствия программных средств установленным требованиям и планам;

- план проведения действий и задач процесса гарантии качества должен реализовываться и сопровождаться в течение срока жизни контракта.

Процесс верификации программных средств

Цель процесса верификации программных средств заключается в подтверждении того, что каждый программный рабочий продукт и (или) услуга процесса или проекта должным образом отражают заданные требования.

В результате успешного осуществления процесса верификации программных средств происходит:

- Разработка и осуществление стратегии верификации;

- определение критериев верификации всех необходимых программных рабочих продуктов;

- выполнение требуемых действий по верификации;

- определение и регистрация дефектов;

- предоставление результатов верификации заказчику.

Процесс валидации программных средств

Цель процесса валидации программных средств заключается в подтверждении того, что требования выполняются для конкретного применения рабочего программного продукта.

В результате успешного осуществления процесса валидации программных средств происходит:

- Разработка и реализация стратегии валидации;

- определение критериев валидации для всей требуемой рабочей продукции;

- идентификация и регистрация проблем;

- обеспечение свидетельств того, что созданные рабочие программные продукты пригодны для применения по назначению;

- предоставление результатов действий по валидации заказчику.

Процесс ревизии программных средств

Цель процесса ревизии программных средств заключается в поддержке общего понимания с правообладателями прогресса относительно целей соглашения и того, что именно необходимо сделать для помощи в обеспечении разработки продукта, удовлетворяющего правообладателей.

В результате успешного осуществления процесса ревизии программных средств происходит:

- Выполнение технических ревизий и ревизий менеджмента на основе потребностей проекта;

- оценка состояния и результатов действий процесса посредством ревизии деятельности;

- предоставление результатов ревизии всем участвующим сторонам;

- идентификация и регистрация рисков и проблем.

Процесс аудита программных средств

Цель процесса аудита программных средств заключается в независимом определении соответствия выбранных продуктов и процессов требованиям, планам и соглашениям.

В результате успешного осуществления процесса аудита программных средств происходит:

- Разработка и осуществление стратегии аудита;

- определение соответствия отобранных рабочих программных продуктов, услуг или процессов требованиям, планам и соглашениям;

- выявление проблем и передача их для решения ответственным сторонам.

Процесс решения проблем в программных средствах

Цель процесса решения проблем в программных средствах заключается в обеспечении гарантии того, что все выявленные проблемы идентифицируются, анализируются, контролируются и подвергаются менеджменту для осуществления их решения.

В результате успешного осуществления процесса решения проблем в программных средствах происходит:

- Разработка стратегии менеджмента проблем;

- регистрация, идентификация и классификация проблем;

- анализ и оценка проблем для определения приемлемого решения (решений);

- выполнение решений проблем;

- отслеживание проблем вплоть до их закрытия.

Данный вид деятельности состоит из решения следующих задач:

- Каждая проблема должна классифицироваться по категории и приоритету для облегчения анализа тенденций и решения проблем;

- при необходимости заинтересованные стороны должны информироваться о существовании проблем;

- должен проводиться анализ тенденций в известных проблемах;

- устанавливаются и анализируются причины проблем, которые далее, если возможно, устраняются;

- состояние проблемы должно отслеживаться и отражаться в отчетах.

Устранение неисправностей в ходе эксплуатации

Разработчик ««Маркетплейс»» оказывает конечным пользователям услуги службы технической поддержки (СТП).

Штатный порядок работы ПО определяется эксплуатационной документаций, предоставляемой производителем ПО. Поддерживаемый ПО набор функций определяется требованиями технического задания (ТЗ), утвержденного Заказчиком.

В случае обнаружения ошибок в работе ПО, которые являются нарушением требований ТЗ или противоречат порядку работы ПО, описанному в документации, администратор ПО должен направить заявку в СТП разработчика ПО.

СТП разработчика проверяет наличие ошибки и рекомендаций по ее устранению в базе знаний технической поддержки. В случае, если в базе знаний обнаружить описание ошибки не удается, СТП разработчика пытается воспроизвести обнаруженную пользователем ошибку в тестовой среде. После подтверждения найденной ошибки СТП направляет задание на устранение обнаруженной ошибки.

После устранения неисправности разработчики ПО выпускают обновление к текущей версии ПО или включают исправление в следующую версию ПО. Информация о наличии обновления или новой версии ПО доводится до Заказчиков ПО.

В случае наличия у Заказчика контракта или договора на поддержку ПО, Заказчик имеет право на получение обновления ПО.

При технической и методической поддержке пользователей ПО выполняются следующие работы:

- Принятие и обработка обращений Заказчика;

- предоставление инструкций и консультирование Заказчика по вопросам установки и настройки ПО и его компонентов;

- проведение установки обновлений ПО;

- восстановление ПО после сбоев;

- предоставление Заказчику и пользователям Заказчика технической информации по функциональности ПО, в рамках пользовательской документации;

- анализ и решение сбоев, выявленных в процессе эксплуатации ПО, с последующим формированием базы знаний «известных ошибок» по их устранению;

- консультации Заказчика по возможностям ПО;

- планирование, согласование с Заказчиком и проведение доработок ПО без изменения основной функциональности;

- контроль состояния ПО;

- выполнение сервисных запросов пользователей ПО;

- выявление причин возникновения неисправностей и сбоев ПО;

- оперативное восстановление функционирования ПО штатными мерами, предусмотренными проектными решениями.

По условиям конкретного контракта разработчик может предоставлять более высокие уровни технической поддержки.

Совершенствование программного обеспечения

Работа по совершенствованию ПО включает в себя:

- Повышение качества и надежности ПО;

- актуализация перечня функций, поддерживаемых ПО;

- актуализацию документаций к ПО;

- ежегодные планы по развитию ПО.

В ходе постоянно проводимой работы по совершенствованию ПО используются методы повышения качества и надежности ПО:

- Повышение качества ПО за счет использования современных методик и инструментов разработки;

- совершенствование процесса тестирования ПО – обеспечение необходимой полноты покрытия.

Актуализация перечня функций, поддерживаемых ПО, включает в себя:

- Добавление новых и изменение существующих функций в соответствии с планом развития ПО;

- добавление новых и изменение существующих функций по предложениям Заказчиков;

- исключение устаревших функций.

Требования к персоналу, необходимому для обеспечения поддержки и развития программного обеспечения

К эксплуатации ПО «Маркетплейс» допускаются лица, ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, и имеющие практические навыки работы с указанным программным и аппаратным обеспечением.

Для эксплуатации ПО «Маркетплейс» может привлекаться штатный персонал Заказчика либо организаций-подрядчиков, предоставляющих услуги по обслуживанию ПО на договорной основе.

Для обеспечения надлежащего развития и поддержки ПО в команде разработчика присутствуют специалисты, отвечающие следующим требованиям:

- администрирования ОС семейства Linux;

- администрирования СУБД;

- знание основных принципов работы HTTP и веб-сервисов.

В зависимости от технической необходимости поддержки проекта команда разработчика может оказывать поддержку, как круглосуточно, так и в оговоренные часы работы для каждого Заказчика. Техническую поддержку продукта оказывает команда администраторов соответствующей квалификации в количестве от трех человек.

Способы связи с командой технической поддержки:

- Электронная почта: service@boostra.ru

- Телефон: 8 800 5518881

- Сайт: https://boostra.ru/